Приложение

                                                                                          УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации

Вихаревского сельского поселения

от 17.04.2018 № 16

в редакции от 22.10.2018 № 57

**ПРОГРАММА**

**КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВИХАРЕВСКОЕ СЕЛЬКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИЛЬМЕЗСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**НА 2018-2027 ГОДЫ**

Д.ВИХАРЕВО

2018г.

**Паспорт Программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Комплексное развитие систем коммунальнойинфраструктуры муниципального образования Вихаревское сельское поселение Кильмезского района Кировской области на  2018 - 2027 годы |
| Основание для разработки программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - постановление правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».  - Градостроительный Кодекс РФ - Генеральный план Вихаревского сельского поселения. |
| Заказчик   программы | Администрация Вихаревского сельского поселения Кильмезского района Кировской области |
| Исполнитель программы | Администрация Вихаревского сельского поселения Кильмезского района Кировской области |
| Цель программы | - повышение эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения поселения;  - обеспечение потребностей развивающегося  производственного комплекса и жилищного строительства в энергоресурсах и коммунальных  услугах |
| Основные задачи программы | -комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры;  -реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры;   -улучшение экологической ситуации на территории  Вихаревского сельского поселения;  - повышение надежности и качества услуг по  водоснабжению   в соответствии со стандартами качества;  - обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения;  - снижение потребления энергетических ресурсов;  - снижение потерь при поставке ресурсов потребителям;  - проведение мероприятий по модернизации существующих объектов. |
| Целевые показатели | - повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры поселения;  - повышение качества коммунальных услуг;  - обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системам коммунальной инфраструктуры при гарантированном объеме заявленных мощностей;  - снижение потерь коммунальных ресурсов  в производственном процессе;  - повышение эффективности  финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса;  - рациональное использование природных ресурсов. |
| Сроки реализации программы | 2018– 2027 годы |
| Этапы реализации программы | 1этап – 2018 – 2021г  2этап – 2022 -2027г |
| Объемы и источники финансирования программы требуемых капитальных вложений | Финансирование мероприятий и проектов, входящих  в программу, осуществляется за счет средств бюджета поселения; - средств бюджета области; - спонсорская помощь; - средства потребителей ресурсов (население) по проекту по поддержке местных инициатив. Объем требуемых капитальных вложений – 5340 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры;  - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства;  - повышение качества предоставляемых коммунальных  услуг;  - дальнейшая активизация жилищного строительства;  - обеспечение инженерной инфраструктурой участков, определенных для вновь строящегося жилого фонда и объектов соцкультбыта;  - улучшения экологической ситуации Вихаревского сельского поселения.  В результате реализации Программы будут достигнуты  следующие показатели:  -понижение среднего физического износа систем коммунальной инфраструктуры. |
| Система организации контроля за исполнением программы | Контроль за исполнением программы осуществляется  администрацией Вихаревского сельского поселения Кильмезского района Кировской области |

**2. Основания для разработки Программы**

Основанием для проведения работ по формированию программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  Вихаревское сельское поселение Кильмезскогорайона Кировской области на 2018-2027 годы далее – (Программа) являются: 1. Федеральный закон от 29.12.2014 № 458- ФЗ (ред. от 28.12.2016г)

2. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

3. Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;

4. Постановление Правительства РФ от 23 мая 2006 г. № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг»;

5. Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 6. Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 № 761 2О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»;

7. Постановление Правительства РФ от 29.08.2005 № 541 «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг»;

8. Постановление Правительства РФ от 21.05.2005 № 315 «Об утверждении типового договора социального найма жилого помещения»;

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 № 25 «Об утверждении Правил пользования жилыми помещениями»;

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу»;

11. Генеральный план Вихаревского сельского поселения Кильмезского района Кировской области.

**3. Цели и задачи совершенствования и развития коммунальногокомплекса Вихаревского сельского поселения**

Целью разработки Программы является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных Программ организаций коммунального комплекса муниципального образования.

Основными задачами совершенствования и развития коммунального комплекса Вихаревского сельского поселения являются:

- инженерно-техническая оптимизации коммунальных систем;

- взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем;

- обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;

- повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;

-совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг присохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

-совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышенияэнергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

-повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктурымуниципального образования;

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальнойинфраструктуры и потребителей.

**4.  Сроки и этапы реализации Программы**

Период реализации Программы 2018 - 2027 годы.

**5.  Механизм реализации целевой программы**

Программа реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации

и Кировской области.

Механизм реализации Программы включает следующие элементы:

- разработку и издание муниципальных правовых актов, необходимых длявыполнения Программы;

- ежегодную подготовку и уточнение перечня программных мероприятий наочередной финансовый год и плановый период, уточнение затрат на реализацию программных мероприятий;

- размещение в средствах массовой информации и на официальном сайте

администрации Вихаревского сельского поселения Кильмезского района информации о ходе и результатах реализации Программы.

Администрация сельского поселения осуществляет административный контроль над исполнением программных мероприятий и участвует в разработке программных мероприятий, контролируют исполнение программных мероприятий.

**6. Оценка ожидаемой эффективности**

Результаты Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения на 2018-2027 годы определяются с помощью целевых индикаторов. Ожидаемыми результатами Программы являются улучшение экологической ситуации в сельском поселении.

**7 . Социальные результаты**

- рациональное использование природных ресурсов;

- повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- снижение себестоимости коммунальных услуг.

**8. Экономические результаты**:

- плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документамитерриториального планирования развития поселения;

- повышение   инвестиционной  привлекательности   организаций   коммунального

комплекса поселения.

**9.  Принципы формирования программы комплексного развитиясистем коммунальной инфраструктуры Вихаревского сельского поселения**

Формирование и реализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Вихаревского сельского поселения базируется на следующих принципах:

– целенаправленности – мероприятия и решения долгосрочной программы комплексного развития должны обеспечивать достижение поставленных целей;

– системности – рассмотрение программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Вихаревского сельского поселения, как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

– комплексности – формирование программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Вихаревского сельского поселения в увязке с различными Программами.

**10. Краткая характеристика муниципального образования Вихаревское сельское поселение Кильмезского района Кировской области**

Муниципальное образование Вихаревское сельское поселение Кильмезского района Кировской области (далее – поселение) находиться в восточной части района. В состав поселения входят 7 населенных пунктов: д.Вихарево, д. Карманкино, д.Таутово, д. Яшкино, д. Силкино, д. Иванково, д. Кунжек. Центр Вихаревского сельского поселения Кильмезского района Кировской области – деревня Вихарево. До областного центра г. Кирова 280 км.  Численность постоянно проживающего населения в Вихаревском сельском поселении по состоянию на 01.01.2018 г. составляет 796 человек. Трудоспособное население из поселения выезжает в другие населенные пункты (города и более крупные населенные пункты), что дестабилизирует ситуацию на рынке труда поселения: растет возраст нетрудоспособного населения. Структура экономики на территории поселения на протяжении последних лет достаточно стабильна: наибольший удельный вес принадлежит сельскому хозяйству.

**11.  Информация о генеральном плане Вихаревского сельского поселения и схема территориального планирования**

Таблица1 **Информация о генеральном плане Вихаревского сельского поселения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципального образования | Площадь территории | Генеральный план поселения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Муниципальное образование Вихаревское сельское поселение Кильмезского района Кировской области | 11420 га | Утвержден решением Вихаревской сельской Думы Кильмезского района Кировской области от 19.11.2015 № 6/4. |

 Документом территориального планирования является генеральный план Вихаревского сельского поселения Кильмезского района Кировской области, который, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития сельского поселения, развития его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур. На сегодняшний день на территории Вихаревского сельского поселения существуют следующие территориальные зоны:

1)      жилые зоны:

- зона застройки индивидуальными жилыми домами и блокированной жилой застройки;

-  зона застройки малоэтажными жилыми домами;

2) Общественно-деловые зоны:

- зона делового, общественного и коммерческого назначения.

3) производственные зоны;

- зона размещения производственных объектов V класса опасности;

4) зоны инженерной инфраструктуры:

- зона инженерных сооружений.

5) зоны сельскохозяйственного использования:

- зона сельскохозяйственных угодий.

6) зоны рекреационного назначения:

- зона природных ландшафтов, лесопарков

7) зоны специального назначения:

 8) зоны лесного фонда:

9) зоны водного фонда

**Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой.**

Для осуществления мероприятий Программы согласно проектно- сметной документации необходимо 5340 тыс. рублей. Объемы финансирования Программы на 2018-2027г носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий с разработкой по каждому источнику финансирования приведены в приложении №1 ,2

**12.Обосновывающие материалы**

**12.1. Характеристика жилищного фонда и прогноз развития (строительства) жилищного фонда на период реализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры   Вихаревского сельского поселения Кильмезского района Кировской области на 2018-2027 годы**

  В Вихаревском сельском поселении жилой фонд представлен малоэтажными жилыми домами.Жилая застройка представляет застройку низкой плотности, и в основном представлена индивидуальными жилыми одноэтажными домами с приусадебными участками. По данным на 2018 г. жилищный фонд муниципального образования Вихаревское сельское поселение составляет 18,6 тыс. м2 из них частный – 17,8 тыс. кв. м, муниципальный – 0,8 тыс. кв. м. В среднем на одного жителя приходиться 23,4 кв.м площади жилья. В сельском поселении преобладает индивидуальная застройка. Во всех частных домах – индивидуальное отопление.

Таблица2Характеристика жилищного фонда муниципального образования Вихаревское сельское поселение, тыс. м2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Название населённого пункта | Площадь жилищного фонда | Ветхий жилищный фонд | Аварийный жилищный фонд | Новое строительство |
| д. Вихарево | 8244 | 6092 | - | 700 |
| д. Кунжек | 1862 | 675 | - | - |
| д. Карманкино | 4512 | 1515 | - | 475 |
| д. Таутово | 1618 | 883 | - | 377 |
| д. Иванково | 64 | 64 | - | - |
| д. Силкино | 275 | 197 | - | - |
| д. Яшкино | 1798 | 1395 | 108 | - |
| Всего | 18373 | 10821 | 108 | 1552 |

**12.2. Демографическая ситуация**

В муниципальном образовании Вихаревское сельское поселение по состоянию на 01.01.2018г. проживает 796 человек.

С 2013 года показатели численности населения можно назвать не стабильными. В настоящее время все более ощутимо проявляется тенденция миграционного оттока жителей из-за отсутствия жилья и коммунальной инфраструктуры.

Изменение численности населения муниципального образования Вихаревское сельское поселение приводится в нижеследующей таблице № 3

Таблица 3Численность населения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2027 |
| Численность  населения | 796 | 780 | 770 | 765 | 760-730 |

По итогам проведенного анализа демографической ситуации были выявлены основные проблемы формирования численности населения Вихаревского сельского поселения – острая недостаточность и износ жилого фонда, а также отсутствие коммунальной инфраструктуры. В целом демографическую обстановку можно оценить как проблематичную, хотя аналогичная ситуация наблюдается по всей России.

Предполагается, что в перспективном будущем демографическая ситуация ухудшается.

**13. Характеристика состояния и проблем программы систем коммунальной инфраструктуры Вихаревского сельского поселения Кильмезского района Кировской области**

В связи с тем, что бюджет Вихаревского сельского поселения не располагает достаточным количеством средств, и нет дополнительных источников дохода, основной задачей комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на период до 2027 года является повышение надежности и качества функционирования существующих коммунальных систем. Средний уровень износа инженерных коммуникаций по поселению составляет более 50% и характеризуется высокой аварийностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей и потерями энергоносителей. На территории сельского поселения не планируется строительство социально значимых объектов. Значительных нагрузок на коммунальную инфраструктуру не предвидится. Протяженность водопроводных сетей 14,5 км.На сегодняшний день система жилищно-коммунального хозяйства является крайне неэффективной и затратной, поэтому администрация сельского поселения не может найти организацию по обслуживанию жилищно-коммунального хозяйства.

Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, коммуникаций энергетики почти полностью уступил место аварийно-восстановительным работам, единичные затраты на проведение которых в 2 - 3 раза выше, чем затраты на плановый ремонт таких же объектов. Это еще больше усугубляет нехватку ресурсов.

Одной из приоритетных проблем поселения является обеспечение населения качественной питьевой водой и в достаточном количестве, решение которой необходимо для сохранения здоровья и повышения уровня и качества жизни населения.

**13.1. Анализ существующей системы теплоснабжения**

В муниципальном образовании Вихаревское сельское поселении теплоснабжение осуществляется с использованием отопительных систем, работающих на твердом топливе в основном на дровах.

**13.2. Анализ существующей системы электроснабжения**

Электроснабжение муниципального образования Вихаревское сельское поселение– централизованное, от электрических сетей.

В муниципальном образовании (далее – МО) Вихаревское сельское поселение услуги по электроснабжению представляет Кильмезским РЭС Вятскополянские электросети, филиал ОАО «Кировэнерго»

# **13.3. Анализ существующей системы водоснабжения и водоотведения**

В МО Вихаревское сельское поселение имеется разветвленная централизованная система водоснабжения. Часть жителей пользуется централизованным водопроводом, а часть потребляют воду с водоразборных колонок. Источником водоснабжения жителей населенных пунктов муниципального образования служат подземные воды и воды из под русловых водозаборов.Централизованной системой водоотведения в МО Вихаревское сельское поселение нет. Требования к очистке сточных вод предъявляются согласно нормативных документов: Водного Кодекса РФ, Закона РФ «Об охране окружающей природной среды», Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Таблица 4 Характеристика системы водоснабжения МО Вихаревское сельское поселение

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измерения | Значение |
| Водопотребление всего, в том числе: | м3/сут. | 67 |
| хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут. | 37 |
| для полива | м3/сут. | 10 |
| производственные и жилищно-коммунальные нужды | м3/сут. | 20 |
| Доля жителей, обеспеченных централизованным водоснабжением | % | 85 |
| Количество скважин, их местоположение | ед. | 7 |
| Загруженность скважин | % | 100 |
| Изношенность водозаборных сооружений | % | 50 |
| Производительность водозаборных сооружений | м3/сут. | 610 |
| Количество водозаборных колонок | ед. | 10 |
| Протяженность водопроводных сетей | км | 14,5 |
| Перспектива развития водопроводных сетей | км | 3 |

Современное состояние системы водоснабжения МО Вихаревское сельское поселение оценивается как удовлетворительное.

За период с 2018 по 2027 года в системах  водоснабжения сельского поселения планируется:-заменить (и проложить новые) участки водопроводных сетей; - провести ремонт и реконструкцию водонапорных башен;

- установить энергосберегающие насосы.

Решение задач, связанных с построением эффективной системы водоснабжения на территории сельского поселения это длительный и достаточно дорогостоящий процесс, который требует комплексного подхода к решению первоочередных задач.

13.4**. Анализ существующей системы утилизации твердых бытовых отходов**

На территории МО Вихаревское сельское поселение санкционированные полигоны ТКО отсутствуют.

Предусматриваемая Программа системы и организации работ по санитарной очистке территории поселения остается планово-регулярной для всех жилых и общественных зданий, независимо от степени их благоустройства.

Для улучшения экологического и санитарного состояния поселения, решения комплекса работ по организации, сбору, удалению и уборки территории поселения следует разработать проект «Генеральная схема очистки поселения», удовлетворяющий всем требованиям действующих строительных и санитарных норм.

**14. Обоснование целевых показателей комплексного развития программы.**

**Сводный план программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры Вихаревского сельского поселения**

**Оценка реализации программы в области энерго-и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявлениявозможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности.Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, ведет к повышению эффективности работы систем энергоснабжения. Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения осуществляется по показателям приборов учета тепла, воды и электроэнергии, а также расчетным способом** Стратегической целью Программы является создание условий для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры Вихаревского сельского поселения Кильмезского района Кировской области, обеспечивающих безопасные и комфортные условия проживания граждан, надежное и качественное обеспечение коммунальными услугами объектов социальной сферы и коммерческих потребителей, улучшение экологической обстановки на территории сельского поселения.Также целями Программы развития систем коммунальной инфраструктуры Вихаревского сельского поселения на перспективный период до 2027 года являются:

* обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг по водоснабжению на основе полного удовлетворения спроса потребителей;
* приведение коммунальной инфраструктуры сельского поселения в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения:
* повышение инвестиционной привлекательности предприятий коммунальной инфраструктуры.

**Условием достижения целей Программы является решение следующих основных задач:**

1. Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой сельского поселения.

2. Инженерно-техническая оптимизация и модернизация коммунальных систем.

3. Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.4. Создание рентабельного, эффективного комплекса коммунальных инфраструктур, способных к бездотационному развитию.5. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.6. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.7. Совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг на основе ограничения роста издержек отраслевых предприятий при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры в долгосрочной перспективе.8. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.9. Создание экономических, организационно-правовых и других условий, обеспечивающих благоприятные факторы для реализации Программы.10. Улучшение состояния окружающей среды, способствующей экологической безопасности развития муниципального образования, а также созданию благоприятных условий для проживания.Для качественного выполнения вышеперечисленных задач мероприятия, включаемые в Программу, должны быть сбалансированы по срокам и рассчитаны на достижение конкретных целей, а также учитывать перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с перспективным планированием территории Вихаревского сельского поселения.

Администрация Вихаревского сельского поселения полностью обеспечивает питьевойводой жителей д.Вихарево, д.Кунжек, д.Силкино, д.Яшкино, д. Карманкино, д. Таутово, д. Иванково, а также предприятия и организации,находящиеся на данной территории.Существующие тарифы на коммунальные услуги по водоснабжению и водоотведению натерритории муниципального  образования  Вихаревское сельское поселение Кильмезского района Кировской области  утверждены решением РСТ Кировской области от 11.09.2015 № 34/79-кс-2016 (с  изменениями от 01.11.2016 № 41/37-кс-2017):

  Таблица 5  Тарифы на коммунальные услуги по водоснабжению

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги | Категория потребителей | Тарифы в руб. за 1 куб. метр | | | |
| с 01.01.2018  по 30.06.2018 | с 01.07.2018  по 31.12.2018 | с 01.01.2019  по 30.06.2019 | с 01.07.2019  по 31.12.2019 |
| Услуги системы  водоснабжения | Население, собственники жилых  помещений и исполнители  коммунальных услуг | 20,40 | 21,43 | 21,43 | 21,43 |
| Прочие потребители | 20,40 | 21,43 | 21,43 | 21,43 |

**Система программных мероприятий**

Программные мероприятия направлены на решение задач  Программы и обеспечивают преемственность государственной политики в части реформирования жилищно-коммунального хозяйства, как на федеральном, так и на региональном и местном уровнях. Реализация программных мероприятий должна осуществляться во взаимодействии с другими программами и мероприятиями, в рамках которых осуществляются инфраструктурные и социально-экономические преобразования на территории сельского поселения. Мероприятия, представленные в плане реализации мероприятий Программы, объединены по направлениям в соответствии с их содержанием и назначением. Срок реализации программных мероприятий соответствует основным этапам территориального развития сельского поселения на 2018 – 2027 гг. Программа содержит перспективные мероприятия, сроки, реализации которых могут быть изменены в силу объективных обстоятельств. По каждому из направлений программных мероприятий предусматривается решение задач, масштабность которых может варьироваться с учетом имеющихся ресурсов. Основными критериями выбора мероприятий по каждому направлению явились следующие аспекты:

* степень износа уже имеющихся объектов системы коммунальной инфраструктуры;
* наличие морально и физически устаревшего оборудования;
* недостаточный уровень использования ресурсосберегающих технологий в рамках всей коммунальной инфраструктуры сельского поселения
* наличие проблем в области экологии и охраны окружающей среды.
* приоритетные задачи развития сельского поселения

Согласно основным целям и задачам Программы, в систему программных мероприятий входят следующие направления:

1. Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации сетей и прочих объектов инфраструктуры систем коммунального водоснабжения.

Направление включает следующие разделы:

1.1. Система водоснабжения.

Основной целью реализации мероприятий направления является:

* развитие системы водоснабжения  сельского поселения, направленное на повышение качества и надежности предоставления услуг потребителям и улучшение экологической обстановки.Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:обеспечение надежности и стабильности работы систем коммунального водоснабжения  сельского поселения путем замены сетей водоснабжения и оборудования для уменьшения числа аварий; -увеличение мощности водозаборных сооружений путем замены морально устаревшего оборудования на современное, экономичное, высокопроизводительное и менее энергоемкое оборудование;

**2.** Мероприятия по строительству, реконструкции и развитию электрических сетей, электрических подстанций и другой необходимой инфраструктуры электроснабжения.

Основной целью реализации мероприятий направления является:

* надежное обеспечение услугами электроснабжения населения, социальной сферы и коммерческих потребителей в объеме, необходимом для планируемых темпов развития.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

* обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг по электроснабжению на основе полного удовлетворения спроса потребителей;
* оптимизация системы электроснабжения и управления потреблением электрической энергии;
* обеспечение нормативного качества услуг по электроснабжению для потребителей.

**Мероприятия программы по совершенствованию коммунальных систем Вихаревского сельского поселения Кильмезского района Кировской области и затраты на их реализацию мероприятий программы**

Таблица 6 Мероприятия программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Объем финансирования , тыс. руб. | | | | | Механизм привлечения средств | Ожидаемый конечный результат |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2028 |
| 1. Реконструкция магистрального водопровода в д. Карманкино с установкой пожарных гидрантов | 2018 | 500,00 | 600,0 |  |  |  | Проект по поддержке местных инициатив | Бесперебойное водоснабжение , уменьшение потерь , в т.ч. улучшение качества воды |
| 2. Реконструкция магистрального водопровода в д. Таутово с установкой пожарных гидрантов (1500м) | 2019 |  | 800,0 |  |  |  | Проект по поддержке местных инициатив | Бесперебойное водоснабжение , снижение затрат на эл.энергию |
| 3. Установка оборудования высокочастотного регулирования погружного насоса д.Яшкино , ремонт павильона , реконструкция скважины | 2021 |  |  | 500,0 |  |  | Проект по поддержке местных инициатив | Бесперебойное водоснабжение , уменьшение потерь |
| 4. Ремонт водопровода в  д. Кунжек (900 м) | 2018 | 500,00 |  | 400,0 |  |  | Проект по поддержке местных инициатив | Бесперебойное водоснабжение , уменьшение потерь |
| 5.Ремонт уличного освещения в д. Вихарево | 2019 |  |  | 150,0 |  |  | Средства самообложения и местный бюджет | Экономия эл.энергии |
| 6. Ремонт скважины в д. Вихарево | 2018 | 40,0 |  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | Бесперебойное водоснабжение |
| 7.Ремонт водопровода в д.Вихарево (3000 м) |  | 1600,0 |  |  |  |  | Проект по поддержке местных инициатив | Бесперебойное водоснабжение , уменьшение потерь , в т.ч. улучшение качества воды |
| 8.Ремонт уличного освещения в д.Карманкино | 2022 |  |  |  |  | 150,0 | Средства самообложения и местный бюджет | Экономия эл.энергии |
| 9.Ремонт скважины в д.Кунжек |  |  |  |  | 100,0 |  | Проект по поддержке местных инициатив | Бесперебойное водоснабжение |
| ИТОГО |  | 2640,0 | 1400,0 | 1050,0 | 100,0 | 150,0 |  |  |
| ВСЕГО | 5340,00 | | | | | | | |

**15. Социально-экономическая эффективность реализации Программы**

Последствием реализаций мероприятий Программы будет рост уровня благоустройства жилищного фонда сельского поселения. В перспективе в сельской местности будут доминировать локальные системы. Требуется лишь обеспечить их современный энергоэффективный уровень, качественное обслуживание и ремонт.Позитивными результатом Программы можно считать:

* снижение неэффективных затрат по обслуживанию фондов коммунальной инфраструктуры и как, следствие рост доступности услуг для населения, с точки зрения его платежеспособности.
* повышение качества и надежности коммунального обслуживания, что также входит в категорию комфортности условий проживания и обеспечивается за счет модернизации жилищно-коммунального хозяйства.

Другими результатами Программы являются:

* совершенствование взаимодействия с потребителями;
* снижение потерь и утечек, которое предотвратит выставление счетов за фактически не потребленные услуги;
* оздоровление финансового состояния предприятий ЖКХ, повышение их инвестиционной привлекательности;
* повышение собираемости платежей до 100 % за счет жесткого контроля и ведения базы данных плательщиков, оперативного отслеживания платежей, что позволит снизить дебиторскую задолженность.Риски, которые могут возникнуть при реализации мероприятий могут быть связаны

с сокращением доли бюджетной поддержки ЖКХ, а также нарушением договорных обязательств по бюджетному софинансированию.Сдерживание роста тарифов из-за популистских соображений, не связанных с обоснованием доступности услуг для потребителей, а, как следствие, снижение их инвестиционного потенциала, приведет к сокращению собственных (инвестиционных) средств предприятий ЖКХ, направляемых на замену изношенных фондов объектов коммунальной инфраструктуры. Помимо этого риски могут быть связаны с не выполнением (или не соблюдением сроков выполнения) плана мероприятий, определенных Программой.

**16. Механизм реализации Программы и контроль над ее выполнением**

Реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальное образование Вихаревское сельское поселение Кильмезскогорайона Кировской области на 2018-2027 годы осуществляется администрацией сельского поселения. На уровне администрации поселения осуществляется:

* проведение предусмотренных Программой преобразований в коммунальном

комплексе поселения;

* реализация Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры на

территории поселения;

* проведение предусмотренных Программой мероприятий с учетом местныхособенностей.А также;
* сбор и систематизация статистической и аналитической информации реализации программных мероприятий;
* мониторинг результатов реализации программных мероприятий;
* обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти района и органов местного самоуправления, а также юридических лиц, участвующих в реализации Программы;
* подготовка предложений по распределению средств бюджета поселения, предусмотренных на реализацию Программы и входящих в ее состав мероприятий с учетом результатов мониторинга ее реализации.Успех реализации Программы во многом зависит от поддержки ее мероприятий населением - основным потребителем услуг в жилищно-коммунальной сфере. Эта поддержка зависит от полноты и качества проводимой информационно-разъяснительной работы. Она организуется администрацией сельского поселения с использованием средств массовой информации. Контроль над ходом реализации программных мероприятий на территории Вихаревского сельского поселения осуществляет глава сельского поселения или назначенное ответственное лицо.В целях достижения на протяжении периода действия Программы определенных показателей, необходимо синхронизировать последовательность и сроки выполнения мероприятий, а также определить исполнительные и контролирующие органы данных мероприятий. Итоговый отчет о реализации Программы предоставляется в Правительство Кировской области. Вся информация по реализации программы, текущим и итоговым отчетам выкладывается на сайт поселения htth://viharevoadm.ru/

Таблица 2 Мероприятия программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Объем финансирования , тыс. руб. | | | | | Механизм привлечения средств | Ожидаемый конечный результат |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2028 |
| 1. Реконструкция магистрального водопровода в д. Карманкино с установкой пожарных гидрантов | 2018  Местн.(бюджет)  Област.(бюджет) | 60  440 | 72  528 |  |  |  | Проект по поддержке местных инициатив | Бесперебойное водоснабжение , уменьшение потерь , в т.ч. улучшение качества воды |
| 2. Реконструкция магистрального водопровода в д. Таутово с установкой пожарных гидрантов (1500м) | 2019  Местн.  Област. |  | 96 704 |  |  |  | Проект по поддержке местных инициатив | Бесперебойное водоснабжение , снижение затрат на эл.энергию |
| 3. Установка оборудования высокочастотного регулирования погружного насоса д.Яшкино , ремонт павильона , реконструкция скважины | 2021  местн  .  областн.. |  |  | 60  440 |  |  | Проект по поддержке местных инициатив | Бесперебойное водоснабжение , уменьшение потерь |
| 4. Ремонт водопровода в  д. Кунжек (900 м) | 2018  местн.  Областн. | 60  440 |  | 48  352 |  |  | Проект по поддержке местных инициатив | Бесперебойное водоснабжение , уменьшение потерь |
| 5.Ремонт уличного освещения в д. Вихарево | 2019 |  |  | 150 |  |  | Средства самообложения и местный бюджет | Экономия эл.энергии |
| 6. Ремонт скважины в д. Вихарево | 2018  Местн.  Областн. | 40,0 |  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | Бесперебойное водоснабжение |
| 7.Ремонт водопровода в д.Вихарево (3000 м) | Местн Областн. | 200 1400 |  |  |  |  | Проект по поддержке местных инициатив | Бесперебойное водоснабжение , уменьшение потерь , в т.ч. улучшение качества воды |
| 8.Ремонт уличного освещения в д.Карманкино | 2022  местн.  Областн. |  |  |  |  | 150 | Средства самообложения и местный бюджет | Экономия эл.энергии |
| 9.Ремонт скважины в д.Кунжек | Местн.  Областн. |  |  |  | 12  88 |  | Проект по поддержке местных инициатив | Бесперебойное водоснабжение |
| ИТОГО |  | 2640,0 | 1400,0 | 1050,0 | 100,0 | 150,0 |  |  |
| ВСЕГО | 5340,00 | | | | | | | |

Приложение №1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| статус | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Объемы финансирования, тыс. руб. в т. ч. | | | | | |
| По годам | всего | Областной бюджет | Районный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Вихаревское сельское поселение кильмезского района кировской области | Администрация сельского совета | 2018 | 2640,0 | 2280,0 |  | 360,0 |  |
| 2019 | 1400,0 | 1232,0 |  | 168,0 |  |
| 2020 | 1050,0 | 792,0 |  | 258,0 |  |
| 2021 | 100,0 | 88,0 |  | 12,0 |  |
| 2022-2028 | 150,0 |  |  | 150,0 |  |