### АДМИНИСТРАЦИЯ

### ВИХАРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### КИЛЬМЕЗСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.05.2025                                                                                              № 30а

д.Вихарево

О внесении изменений в муниципальную программу

«Благоустройство территории Вихаревского сельского поселения

на 2025-2027 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 27 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании Вихаревское сельское поселение от 27.05.2022 № 4/3, администрация Вихаревского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в муниципальную программу «Благоустройство территории Вихаревского сельского поселения  на 2025-2027 годы», утвержденную постановлением администрации Вихаревского сельского поселения от 20.12.2024 № 42 следующие изменения:

1.1 в паспорте программы объем финансирования изложить в новой редакции:

| Объем финансирова-ния | Общий объем финансирования – 2944,20 тыс.руб., в т.ч. за счет областного бюджета - 2322,10 тыс.руб., за счет средств местного бюджета составляет – 622,1 тыс. рублей, в том числе: 2025 год – 1467,6 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета - 1150,10 тыс.рублей, из местного бюджета – 317,5 тыс.рублей; 2026 год – 760,1 тыс. рублей в том числе из областного бюджета - 586,00 тыс.рублей, из местного бюджета – 174,1 тыс.рублей; 2027 год – 716,5 тыс.рублей, в том числе из областного бюджета - 586,00 тыс.рублей, из местного бюджета – 130,5 тыс.рублей. |
| --- | --- |

1.2 абзац 3 статьи 3 изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования на реализацию Программы составляет 2944,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

- на 2025 год – 1467,6 тыс. рублей;

- на 2026 год – 760,1 тыс. рублей;

- на 2027 год – 716,5 тыс. рублей.»

1.3 статью 5 «Перечень программных мероприятий» изложить в новой редакции:

Перечень программных мероприятий

Перечень программных мероприятий, сроки их реализации, информация о необходимых ресурсах приведены в следующей таблице:

| № пп | Наименование мероприятия | Затраты на 2025 г. (тыс.руб.) | Затраты на 2026 г. (тыс.руб.) | Затраты на 2027 г. (тыс.руб.) | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Борьба с борщевиком Сосновского | 1161,80 в т.ч. за счет областного бюджета 1150,10; за счет местного бюджета 11,70 | 592,00 в т.ч. за счет областного бюджета 586,00; за счет местного бюджета 6,00 | 592,00 в т.ч. за счет областного бюджета 586,00; за счет местного бюджета 6,00 | 1776,00 в т.ч. за счет областного бюджета 1758,00; за счет местного бюджета 23,70 |
| 2 | Обкашивание улиц от сорняков | 40,00 | 77,8 | 32,8 | 150,6 |
| 2 | Удаление аварийных деревьев | 72,00 | 40,0 | 40,0 | 152,0 |
| 3 | Ремонт памятников | 40,0 | 20,0 | 20,0 | 80,0 |
| 4 | Содержание уличного освещения | 58,8 | 30,30 | 31,70 | 120,8 |
| 5 | Строительство туалета | 20,0 |  |  | 20,0 |
| 6 | Приобретение ГСМ для обкашивания улиц от сорняков | 15,0 |  |  | 15,0 |
| 7 | Приобретение оборудования для детской горки | 60,0 |  |  | 60,0 |
| 8 | Организация и содержание мест захоронения | Без финансирования |  |  |  |
|  | ИТОГО: | 1467,6 в т.ч. за счет областного бюджета 1150,10; за счет местного бюджета 317,50 | 760,10 в т.ч. за счет областного бюджета 586,00; за счет местного бюджета 174,10 | 716,5 в т.ч. за счет областного бюджета 586,00; за счет местного бюджета 130,5 | 2374,4 в т.ч. за счет областного бюджета 1758,00; за счет местного бюджета 616,4 |

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

сельского поселения                                                              А.М.Чучалин